|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No he podido cumplir todas las actividades exactamente en los tiempos definidos, ya que algunas etapas del proyecto Sentinel han requerido más trabajo del esperado. Sin embargo, he logrado avances importantes en el desarrollo del backend, la recepción y almacenamiento de métricas, el monitoreo y las pruebas de funcionamiento. Entre los factores que han facilitado el trabajo destaco el uso de herramientas como GitHub, Docker y OpenSpec, que permiten mantener el proyecto organizado. Las principales dificultades han sido la integración de los distintos componentes, la configuración de los servicios y el tiempo necesario para realizar pruebas y corregir errores.

2. ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?

He enfrentado las dificultades investigando los errores, realizando pruebas por separado y dividiendo el desarrollo en tareas más pequeñas. También he utilizado herramientas de apoyo para revisar código y detectar posibles problemas. Para las siguientes etapas, planeo priorizar las funcionalidades más importantes, mejorar la organización de los tiempos y concentrarme en integrar los componentes que ya están desarrollados. De esta manera, podré avanzar hacia una versión funcional de Sentinel sin agregar características innecesarias antes de terminar las principales.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de manera positiva, porque he logrado desarrollar una base técnica importante para Sentinel y adquirir nuevos conocimientos durante el proceso. Destaco especialmente el trabajo con APIs, bases de datos, contenedores Docker y herramientas de monitoreo. Considero que podría mejorar la planificación del tiempo y evitar dedicar demasiadas horas a funcionalidades secundarias. También necesito avanzar en la interfaz de escritorio y realizar más pruebas de integración para que el proyecto pueda presentarse como una aplicación completa.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es cómo organizar las etapas restantes para completar una versión demostrable de Sentinel dentro del plazo disponible, considerando que el backend tiene avances importantes, pero todavía falta trabajar en la aplicación de escritorio. Me gustaría preguntarle al docente si es recomendable priorizar una versión mínima funcional que integre las características principales o intentar completar todas las funcionalidades planificadas, aunque algunas queden con menos pruebas.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Considero que sería conveniente revisar la distribución de actividades según el avance de cada área del proyecto. En esta etapa es importante dar mayor prioridad a la interfaz de escritorio, la integración con el backend, las pruebas finales y la documentación. También sería útil asignar responsabilidades específicas para preparar la demostración del sistema y recopilar evidencias de funcionamiento, de manera que las tareas pendientes puedan completarse de forma más organizada.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo grupal puede evaluarse considerando los avances técnicos alcanzados y el cumplimiento de las responsabilidades asignadas. Entre los aspectos positivos destaco la posibilidad de compartir conocimientos, resolver dificultades y organizar el desarrollo por etapas. Como aspectos por mejorar, considero importante mantener una comunicación constante, revisar periódicamente el cumplimiento de la carta Gantt y coordinar mejor las actividades que dependen del trabajo de otros integrantes. Esto permitiría evitar retrasos y avanzar de manera más ordenada hacia la entrega final.