AUTOEVALUACIÓN – DEFINICIÓN PROYECTO APT

SENTINEL

Sistema de Prevención de Incidentes TI con Inteligencia Artificial

Asignatura: Capstone_008V
Carrera: Ingeniería en Informática
Estudiante: Benjamín Mella 
Fecha: 7 de septiembre de 2026

# 1. Descripción del Proyecto APT

Sentinel es un sistema de prevención de incidentes de TI basado en inteligencia artificial. A diferencia de las herramientas de monitoreo tradicionales, que principalmente muestran métricas y generan alertas cuando un problema ya está ocurriendo, Sentinel busca detectar comportamientos anómalos, predecir posibles fallas antes de que ocurran y recomendar acciones correctivas.

El sistema se organiza mediante un ciclo de seis etapas: Detectar, Analizar, Predecir, Recomendar, Actuar y Verificar. En el MVP, el proyecto se valida sobre un escenario controlado de saturación progresiva de conexiones a una base de datos PostgreSQL, acompañado por aumentos sostenidos de CPU, RAM y solicitudes entrantes. El objetivo es identificar el patrón anómalo, estimar la probabilidad y el tiempo restante hasta la saturación, determinar una causa probable y recomendar una acción correctiva, como el reinicio del pool de conexiones.

El proyecto es relevante para el campo laboral de Ingeniería en Informática porque integra monitoreo, ciencia de datos aplicada, automatización tipo DevOps, desarrollo de software y buenas prácticas de ciberseguridad. Además, contempla métricas concretas como tiempo de anticipación, precisión del modelo, tiempo de resolución y ahorro estimado, lo que permite evaluar su valor técnico y potencial comercial.

# 2. Relación del Proyecto APT con las competencias del perfil de egreso

Sentinel permite integrar distintas competencias del perfil de egreso mediante la construcción de una solución de software completa. El proyecto requiere planificar y controlar actividades, diseñar e implementar componentes tecnológicos, trabajar con datos y validar el comportamiento de la solución mediante pruebas.

| Competencia del perfil de egreso | Aplicación en Sentinel |
| --- | --- |
| Realizar pruebas de certificación de productos y procesos | Se diseñarán y aplicarán pruebas de validación para comprobar la detección de anomalías, las predicciones, las recomendaciones y la verificación posterior a una acción. |
| Gestionar proyectos informáticos | Se planificarán las fases del MVP, actividades, recursos, tiempos, riesgos y entregables del proyecto. |
| Construir modelos de datos | Se utilizará PostgreSQL/TimescaleDB para almacenar y trabajar con métricas de infraestructura como series temporales. |
| Desarrollar una solución de software | Se construirán e integrarán el simulador, API/backend, modelo de IA, motor de recomendación y visualización mediante Grafana. |

# 3. Relación del proyecto con mis intereses profesionales

Sentinel se relaciona directamente con mis intereses profesionales porque me interesa el desarrollo de soluciones tecnológicas, la automatización, los servicios cloud, el desarrollo de software y la aplicación de inteligencia artificial a problemas reales. El proyecto permite combinar estas áreas dentro de una misma solución y trabajar con tecnologías que son relevantes para el entorno profesional.

Además, el proyecto me permite acercarme a prácticas propias de DevOps y operación de sistemas, como monitoreo, análisis de métricas, automatización y validación. Aunque el MVP se desarrolla sobre un escenario simulado, su arquitectura está pensada para que posteriormente pueda migrarse desde datos simulados hacia un agente real sin rediseñar completamente el sistema.

# 4. Factibilidad del proyecto

El proyecto es factible dentro de la asignatura porque el alcance del MVP está deliberadamente acotado a un solo escenario de incidente y prioriza la calidad de cada componente por sobre la cantidad de funcionalidades. La primera etapa contempla únicamente un simulador de infraestructura, backend, modelo de detección y predicción, motor de recomendación, dashboard y ciclo de verificación.

Los recursos principales son un computador, herramientas de desarrollo, Python, FastAPI, scikit-learn, PostgreSQL/TimescaleDB, Grafana y Docker. El proyecto utiliza un escenario simulado, por lo que no depende inicialmente de disponer de infraestructura productiva real.

Entre los posibles obstaculizadores se encuentran dificultades técnicas en el entrenamiento o validación del modelo, integración entre componentes, errores de desarrollo y limitaciones de tiempo. Para abordarlos se priorizarán las funcionalidades esenciales del MVP, se trabajará de forma iterativa y se mantendrá fuera del alcance inicial aquello que pertenece a fases posteriores, como el agente real, la aplicación de escritorio, autenticación, múltiples escenarios, ejecución real

# 5. Objetivos

## 5.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema capaz de monitorear una infraestructura, detectar comportamientos anómalos, predecir incidentes con anticipación y recomendar acciones correctivas, validando el ciclo completo sobre un escenario controlado.

## 5.2 Objetivos específicos

Diseñar y construir un simulador de infraestructura que genere métricas realistas, incluyendo un escenario de degradación progresiva.

Implementar un modelo de detección de anomalías y predicción de fallas basado en técnicas de aprendizaje automático.

Construir un backend que reciba, almacene y exponga las métricas y predicciones mediante una API.

Diseñar un motor de recomendación que asocie causas probables con acciones correctivas.

Visualizar el estado de la infraestructura y las alertas generadas en un dashboard.

Documentar el valor del sistema mediante métricas de anticipación, precisión, resolución y ahorro estimado.

# 6. Propuesta metodológica de trabajo

Se utilizará una metodología iterativa, priorizando la construcción progresiva y la validación continua del MVP. Primero se consolidará el escenario de incidente y la generación de datos. Luego se desarrollarán el backend y almacenamiento, el modelo de IA, el motor de recomendación y la visualización. Finalmente se integrarán los componentes y se validará el ciclo completo Detectar → Analizar → Predecir → Recomendar → Actuar/Simular → Verificar.

| Etapa | Actividad | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1. Definición | Alcance, escenario y arquitectura | MVP delimitado |
| 2. Simulación | Generación de métricas y degradación progresiva | Datos de prueba |
| 3. Backend | API y almacenamiento de métricas | Servicio funcional |
| 4. IA/ML | Detección de anomalías y predicción | Modelo evaluable |
| 5. Recomendación | Relación causa probable → acción | Recomendaciones |
| 6. Visualización | Dashboard y alertas | Estado visible |
| 7. Integración y validación | Ciclo completo y pruebas | MVP validado |

# 7. Plan de trabajo

| Periodo | Actividad | Recursos | Facilitadores / obstaculizadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 | Revisión del alcance, arquitectura y escenario PostgreSQL | Documento de alcance, herramientas de planificación | Alcance definido / cambios de requerimientos |
| Semana 2 | Construcción del simulador y generación de datos | Python, psutil como referencia, Docker | Desarrollo rápido / problemas de generación de datos |
| Semana 3 | Backend para recepción y almacenamiento | Python, FastAPI, PostgreSQL/TimescaleDB | Stack definido / errores de integración |
| Semana 4 | Modelo de detección de anomalías y predicción | Python, scikit-learn | Modelo explicable / calidad de datos |
| Semana 5 | Motor de recomendación | Python y reglas de negocio | Reglas acotadas / casos no contemplados |
| Semana 6 | Dashboard y alertas | Grafana, métricas almacenadas | Herramienta estándar / configuración |
| Semana 7 | Integración del ciclo completo | Docker y componentes del MVP | Arquitectura modular / errores de integración |
| Semana 8 | Pruebas, métricas y correcciones | Datos simulados, pruebas y documentación | Métricas objetivas / ajustes técnicos |
| Semana 9 | Documentación y evidencias | Informe, capturas y resultados | Resultados disponibles / información faltante |
| Semana 10 | Presentación y cierre | Demo y presentación | MVP terminado / ajustes finales |

# 8. Evidencias del logro de las actividades

Las evidencias se seleccionarán para demostrar de forma directa el cumplimiento de cada actividad y objetivo del proyecto. Entre ellas se consideran:

Documento de alcance y arquitectura del sistema.

Datos generados por el simulador, incluyendo el escenario de degradación progresiva.

Backend/API funcionando y evidencia del almacenamiento de métricas.

Modelo de detección de anomalías y predicción, junto con sus resultados.

Motor de recomendación y evidencia de la asociación entre causa probable y acción sugerida.

Dashboard de Grafana con métricas y alertas.

Resultados del ciclo de verificación posterior a la acción recomendada.

Métricas de tiempo de anticipación, precisión, tiempo de resolución y ahorro estimado.

Repositorio/código fuente y documentación técnica.

Demostración final del ciclo end-to-end.

# 9. Abstract

Sentinel is a proposed solution focused on predictive incident detection for IT infrastructure. Unlike traditional monitoring systems that notify failures after they occur, the project introduces a predictive analytics layer focused on a controlled scenario of progressive PostgreSQL connection saturation. By using a metrics simulator, a FastAPI backend, a machine learning model based on scikit-learn, and a Grafana dashboard, Sentinel aims to anticipate anomalies, recommend corrective actions, and verify incident resolution in a reproducible Docker-based environment.

# 10. Abstract en español

Sentinel es una propuesta de solución orientada a la detección predictiva de incidentes en infraestructura TI. A diferencia de los sistemas de monitoreo tradicionales que notifican fallas cuando estas ya ocurren, el proyecto incorpora una capa de análisis predictivo sobre un escenario controlado de saturación progresiva de conexiones en PostgreSQL. Mediante un simulador de métricas, un backend desarrollado con FastAPI, un modelo de aprendizaje automático utilizando scikit-learn y un dashboard en Grafana, Sentinel busca anticipar anomalías, recomendar acciones correctivas y verificar la resolución del incidente en un entorno reproducible mediante Docker.

# 11. Individual Conclusions

Defining the scope for Sentinel allowed us to establish a realistic Minimum Viable Product (MVP) centered on an actionable PostgreSQL metrics degradation scenario. By scoping the initial phase to Python, FastAPI, and scikit-learn, we ensured technical feasibility while fulfilling the core objectives of predictive monitoring and automated recommendations within the academic timeline

# 12. Reflection

Working on the definition of Sentinel has helped me understand the importance of controlling project scope. Instead of attempting to solve many incident scenarios at once, the project focuses on one progressive PostgreSQL saturation scenario and aims to implement it with a complete and measurable solution. I also recognize that artificial intelligence must be evaluated through evidence rather than only through its presence in the system. Metrics such as prediction precision, warning time, resolution time, and estimated savings provide a concrete way to evaluate the value of the project. This process has also shown me the importance of designing an architecture that can evolve without requiring a complete redesign.

# 13. Autoevaluación según la rúbrica

| Indicador | Nivel que se busca alcanzar | Evidencia principal |
| --- | --- | --- |
| 1. Descripción y relevancia | Completamente Logrado | Descripción del problema, Sentinel y relevancia laboral |
| 2. Competencias del perfil de egreso | Completamente Logrado | Tabla de relación entre competencias y componentes |
| 3. Intereses profesionales | Completamente Logrado | Relación con software, automatización, IA y DevOps |
| 4. Factibilidad | Completamente Logrado | MVP acotado, recursos y obstaculizadores |
| 5. Objetivos | Completamente Logrado | Objetivo general y objetivos específicos |
| 6. Metodología | Completamente Logrado | Metodología iterativa y etapas |
| 7. Plan de trabajo | Completamente Logrado | Plan por semanas con recursos y obstáculos |
| 8. Evidencias | Completamente Logrado | Listado de evidencias técnicas y métricas |
| 9. Redacción, ortografía y referencias | Completamente Logrado | Revisión final del documento |
| 10. Formato del informe | Completamente Logrado | Documento estructurado por los apartados solicitados |
| 11. Indicadores de calidad | Completamente Logrado | Pruebas, integración, datos y desarrollo de software |
| 12. Inglés | Completamente Logrado | Abstract, conclusions y reflection en inglés |

# 14. Referencias

Documento grupal: Sentinel — Documento de Alcance, elaborado por el grupo Sentinel.

OpenAI / ChatGPT: utilizado como herramienta de apoyo para ideación, organización y revisión del proyecto.

FastAPI: documentación oficial utilizada como referencia para el diseño de la API del backend.

scikit-learn: documentación oficial utilizada como referencia para técnicas de detección de anomalías y aprendizaje automático.

PostgreSQL: documentación oficial utilizada como referencia para la gestión de la base de datos.

TimescaleDB: documentación oficial utilizada como referencia para el manejo de datos de series temporales.

Grafana: documentación oficial utilizada como referencia para la visualización y monitoreo de métricas.

Docker: documentación oficial utilizada como referencia para la contenerización y reproducción del entorno.