AUTOEVALUACIÓN – DEFINICIÓN PROYECTO APT

SENTINEL

Sistema de Prevención de Incidentes TI con Inteligencia Artificial

Asignatura: Capstone_008V
Carrera: Ingeniería en Informática
Estudiante: Génesis Hernández 
Fecha: 7 de septiembre de 2026

# Descripción del Proyecto APT

# Sentinel es un sistema de prevención de incidentes de TI que se apoya en inteligencia artificial. Su enfoque se diferencia de las herramientas de monitoreo convencionales —que en general se limitan a mostrar métricas y disparar alertas cuando el problema ya está en curso— porque busca anticiparse: identifica comportamientos anómalos, proyecta posibles fallas antes de que se materialicen y sugiere acciones para corregirlas a tiempo.

# Su funcionamiento se estructura en un ciclo de seis fases —Detectar, Analizar, Predecir, Recomendar, Actuar y Verificar—. Para el MVP, la validación se realiza sobre un escenario acotado y controlado: la saturación progresiva de las conexiones a una base de datos PostgreSQL, junto con incrementos sostenidos en el uso de CPU, memoria RAM y volumen de solicitudes entrantes. Con ese escenario, el sistema debe reconocer el patrón anómalo, calcular la probabilidad de falla y el tiempo estimado hasta que ocurra, inferir una causa probable y proponer una medida correctiva, por ejemplo, reiniciar el pool de conexiones.

# En cuanto a su relevancia para el ámbito laboral de la Ingeniería en Informática, el proyecto articula distintas áreas de la disciplina —monitoreo de infraestructura, ciencia de datos aplicada, automatización con enfoque DevOps, desarrollo de software y ciberseguridad— en una sola solución. A esto se suma que define métricas concretas de evaluación, como el tiempo de anticipación, la precisión del modelo predictivo, el tiempo de resolución del incidente y el ahorro estimado, lo que hace posible medir tanto su aporte técnico como su viabilidad comercial.

# 2. Relación del Proyecto APT con las competencias del perfil de egreso

Sentinel permite integrar distintas competencias del perfil de egreso mediante la construcción de una solución de software completa. El proyecto requiere planificar y controlar actividades, diseñar e implementar componentes tecnológicos, trabajar con datos y validar el comportamiento de la solución mediante pruebas.

| Competencia del perfil de egreso | Aplicación en Sentinel |
| --- | --- |
| Realizar pruebas de certificación de productos y procesos | Validaré que los datos, dashboards y visualizaciones de Grafana reflejen correctamente los resultados del modelo, comprobando que la detección de anomalías, las predicciones y las recomendaciones se muestren de forma clara y consistente con lo esperado. |
| Construir modelos de datos | Aportaré en el diseño del modelo de datos que luego se implementará en PostgreSQL/TimescaleDB |
| Desarrollar una solución de software | Mi aporte natural está en la parte de visualización e interfaces (Grafana), ligada a mi interés en programación web y diseño. |
| Gestionar proyectos informáticos | Coordinaré mis tareas de modelado de datos y visualización dentro de la planificación general del MVP, ajustándome a los tiempos, recursos y entregables definidos para esa parte del proyecto. |

# Relación del proyecto con mis intereses profesionales

Sentinel se relaciona directamente con mis intereses profesionales porque integra, en una misma solución, desarrollo de software, automatización, servicios en la nube e inteligencia artificial aplicada a un problema real de infraestructura. El pipeline de seis etapas del proyecto —Detectar, Analizar, Predecir, Recomendar, Actuar y Verificar— me permite trabajar simultáneamente con el modelado de datos e IA aplicada, y con la visualización de resultados mediante Grafana, que es el área donde más aporto dentro del equipo.

Además, el proyecto me acerca a prácticas propias de DevOps y operación de sistemas, como el monitoreo de métricas de infraestructura (CPU, RAM, conexiones a PostgreSQL/TimescaleDB), la automatización de acciones correctivas y la validación posterior mediante la etapa de Verificación. Aunque el MVP se desarrolla sobre un escenario simulado —un simulador de infraestructura que se comunica con el backend a través de la misma API que usaría un agente real—, la arquitectura está pensada desde el diseño para poder migrar más adelante hacia datos reales, autenticación y despliegue en la nube (Fases 2 y 3), sin necesidad de rediseñar el sistema completo. Eso me permite proyectar mi trabajo actual en este MVP hacia un escenario profesional real de automatización y operación de sistemas en la nube.

# 4. Factibilidad del proyecto

El proyecto es factible dentro de la asignatura porque el alcance del MVP está deliberadamente acotado a un solo escenario de incidente y prioriza la calidad de cada componente por sobre la cantidad de funcionalidades. La primera etapa contempla únicamente un simulador de infraestructura, backend, modelo de detección y predicción, motor de recomendación, dashboard y ciclo de verificación.

Los recursos principales son un computador, herramientas de desarrollo, Python, FastAPI, scikit-learn, PostgreSQL/TimescaleDB, Grafana y Docker. El proyecto utiliza un escenario simulado, por lo que no depende inicialmente de disponer de infraestructura productiva real.

Entre los posibles obstaculizadores se encuentran dificultades técnicas en el entrenamiento o validación del modelo, integración entre componentes, errores de desarrollo y limitaciones de tiempo. Para abordarlos se priorizarán las funcionalidades esenciales del MVP, se trabajará de forma iterativa y se mantendrá fuera del alcance inicial aquello que pertenece a fases posteriores, como el agente real, la aplicación de escritorio, autenticación, múltiples escenarios, ejecución real

# 5. Objetivos

## 5.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema capaz de monitorear una infraestructura, detectar comportamientos anómalos, predecir incidentes con anticipación y recomendar acciones correctivas, validando el ciclo completo sobre un escenario controlado.

## 5.2 Objetivos específicos

Diseñar y construir un simulador de infraestructura que genere métricas realistas, incluyendo un escenario de degradación progresiva.

Implementar un modelo de detección de anomalías y predicción de fallas basado en técnicas de aprendizaje automático.

Construir un backend que reciba, almacene y exponga las métricas y predicciones mediante una API.

Diseñar un motor de recomendación que asocie causas probables con acciones correctivas.

Visualizar el estado de la infraestructura y las alertas generadas en un dashboard.

Documentar el valor del sistema mediante métricas de anticipación, precisión, resolución y ahorro estimado.

# 6. Propuesta metodológica de trabajo

Se utilizará una metodología iterativa, priorizando la construcción progresiva y la validación continua del MVP. Primero se consolidará el escenario de incidente y la generación de datos. Luego se desarrollarán el backend y almacenamiento, el modelo de IA, el motor de recomendación y la visualización. Finalmente se integrarán los componentes y se validará el ciclo completo Detectar → Analizar → Predecir → Recomendar → Actuar/Simular → Verificar.

| Etapa | Actividad | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1. Definición | Alcance, escenario y arquitectura | MVP delimitado |
| 2. Simulación | Generación de métricas y degradación progresiva | Datos de prueba |
| 3. Backend | API y almacenamiento de métricas | Servicio funcional |
| 4. IA/ML | Detección de anomalías y predicción | Modelo evaluable |
| 5. Recomendación | Relación causa probable → acción | Recomendaciones |
| 6. Visualización | Dashboard y alertas | Estado visible |
| 7. Integración y validación | Ciclo completo y pruebas | MVP validado |

# 7. Plan de trabajo

| Periodo | Actividad | Recursos | Facilitadores / obstaculizadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 | Revisión del alcance, arquitectura y escenario PostgreSQL | Documento de alcance, herramientas de planificación | Alcance definido / cambios de requerimientos |
| Semana 2 | Construcción del simulador y generación de datos | Python, psutil como referencia, Docker | Desarrollo rápido / problemas de generación de datos |
| Semana 3 | Backend para recepción y almacenamiento | Python, FastAPI, PostgreSQL/TimescaleDB | Stack definido / errores de integración |
| Semana 4 | Modelo de detección de anomalías y predicción | Python, scikit-learn | Modelo explicable / calidad de datos |
| Semana 5 | Motor de recomendación | Python y reglas de negocio | Reglas acotadas / casos no contemplados |
| Semana 6 | Dashboard y alertas | Grafana, métricas almacenadas | Herramienta estándar / configuración |
| Semana 7 | Integración del ciclo completo | Docker y componentes del MVP | Arquitectura modular / errores de integración |
| Semana 8 | Pruebas, métricas y correcciones | Datos simulados, pruebas y documentación | Métricas objetivas / ajustes técnicos |
| Semana 9 | Documentación y evidencias | Informe, capturas y resultados | Resultados disponibles / información faltante |
| Semana 10 | Presentación y cierre | Demo y presentación | MVP terminado / ajustes finales |

# 8. Evidencias del logro de las actividades

Las evidencias se seleccionarán para demostrar de forma directa el cumplimiento de cada actividad y objetivo del proyecto. Entre ellas se consideran:

Documento de alcance y arquitectura del sistema.

Datos generados por el simulador, incluyendo el escenario de degradación progresiva.

Backend/API funcionando y evidencia del almacenamiento de métricas.

Modelo de detección de anomalías y predicción, junto con sus resultados.

Motor de recomendación y evidencia de la asociación entre causa probable y acción sugerida.

Dashboard de Grafana con métricas y alertas.

Resultados del ciclo de verificación posterior a la acción recomendada.

Métricas de tiempo de anticipación, precisión, tiempo de resolución y ahorro estimado.

Repositorio/código fuente y documentación técnica.

Demostración final del ciclo end-to-end.

9. Abstract

Sentinel is a solution designed to anticipate IT infrastructure incidents before they occur. While conventional monitoring tools alert teams only once a failure has already taken place, this project adds a predictive layer built around a specific, controlled case: the gradual saturation of PostgreSQL connections. Through a metrics simulator, a FastAPI-based backend, a scikit-learn machine learning model, and a Grafana dashboard, Sentinel is intended to flag anomalies in advance, suggest corrective measures, and confirm that an incident has actually been resolved, all within a reproducible Docker environment.

10. Abstract en español

Sentinel es una solución pensada para anticiparse a los incidentes de infraestructura de TI antes de que se produzcan. Mientras que las herramientas de monitoreo convencionales alertan al equipo solo cuando la falla ya ocurrió, este proyecto suma una capa predictiva construida en torno a un caso puntual y controlado: la saturación progresiva de las conexiones a PostgreSQL. A través de un simulador de métricas, un backend basado en FastAPI, un modelo de aprendizaje automático con scikit-learn y un dashboard en Grafana, Sentinel busca advertir anomalías con antelación, sugerir medidas correctivas y confirmar que el incidente fue efectivamente resuelto, todo dentro de un entorno reproducible mediante Docker.

11. Individual Conclusions

Defining Sentinel's scope gave us the chance to build a realistic MVP around a single, actionable case: the degradation of PostgreSQL metrics. Keeping the first phase limited to Python, FastAPI, and scikit-learn kept the project technically achievable while still meeting the core goals of predictive monitoring and automated recommendations within the time available for the course.

12. Reflection

Defining Sentinel taught me how important it is to keep a project's scope under control. Rather than trying to cover several incident scenarios at once, the project stays focused on a single case — progressive PostgreSQL saturation — and aims to solve it thoroughly, with a complete and measurable approach. I also came to see that artificial intelligence needs to be judged by evidence, not simply by being present in a system: measures like prediction accuracy, warning lead time, resolution time, and estimated savings give a concrete basis for assessing the project's real value. Beyond that, this process made clear how much it matters to design an architecture capable of evolving later on without needing to be rebuilt from scratch.

# 13. Autoevaluación según la rúbrica

| Indicador | Nivel que se busca alcanzar | Evidencia principal |
| --- | --- | --- |
| 1. Descripción y relevancia | Completamente Logrado | Descripción del problema, Sentinel y relevancia laboral |
| 2. Competencias del perfil de egreso | Completamente Logrado | Tabla de relación entre competencias y componentes |
| 3. Intereses profesionales | Completamente Logrado | Relación con software, automatización, IA y DevOps |
| 4. Factibilidad | Completamente Logrado | MVP acotado, recursos y obstaculizadores |
| 5. Objetivos | Completamente Logrado | Objetivo general y objetivos específicos |
| 6. Metodología | Completamente Logrado | Metodología iterativa y etapas |
| 7. Plan de trabajo | Completamente Logrado | Plan por semanas con recursos y obstáculos |
| 8. Evidencias | Completamente Logrado | Listado de evidencias técnicas y métricas |
| 9. Redacción, ortografía y referencias | Completamente Logrado | Revisión final del documento |
| 10. Formato del informe | Completamente Logrado | Documento estructurado por los apartados solicitados |
| 11. Indicadores de calidad | Completamente Logrado | Pruebas, integración, datos y desarrollo de software |
| 12. Inglés | Completamente Logrado | Abstract, conclusions y reflection en inglés |

# 14. Referencias

Documento grupal: Sentinel — Documento de Alcance, elaborado por el grupo Sentinel.

OpenAI / ChatGPT: utilizado como herramienta de apoyo para ideación, organización y revisión del proyecto.

FastAPI: documentación oficial utilizada como referencia para el diseño de la API del backend.

scikit-learn: documentación oficial utilizada como referencia para técnicas de detección de anomalías y aprendizaje automático.

PostgreSQL: documentación oficial utilizada como referencia para la gestión de la base de datos.

TimescaleDB: documentación oficial utilizada como referencia para el manejo de datos de series temporales.

Grafana: documentación oficial utilizada como referencia para la visualización y monitoreo de métricas.

Docker: documentación oficial utilizada como referencia para la contenerización y reproducción del entorno.